## Slide 1
Huwelijksplanner
MVP
We investeren in innovatie!

## Slide 2
MVP
BRUIDSPAAR
Melding voorgenomen huwelijk
(Flits)huwelijk + partnerschap
Eigen locatie + Babs
Naamgebruik
Getuigen
Instemmingsverzoek + notificaties
BEHEERDER
PDC bewerken
Annuleren/wijzigen reserveringen
Vasthouden locatie + Babs
100% via iDEAL
Kleuren, logo, lettertype
Rollen & autorisaties
MEDEWERKER
Meldingen afhandelen + notificaties
Beschikbaarheid Babs beheren
Beschikbaarheid locatie beheren
Uitvoeren functionaliteit bruidspaar/getuige/Babs
Beschikbaarheid bevestigen
Agenda inzien
BABS
VERKLARINGEN & CONTROLES
Curatele
Bloedverwantschap
Reeds getrouwd buitenland
Onder dwang
18+ (controle)
KOPPELINGEN
BRP
Open Zaak
Financieel systeem (CSV)
iDEAL
ADFS
Camunda

## Slide 3: Legenda
Geen: niet bekend/geen input
Leeg: niks gedaan; er moet nog veel gebeuren
Kwart: gestart
Half: technisch werkt het, nog testklaar maken
Drie kwart: klaar voor test door gebruikers/input
Vol: getest en goedgekeurd

## Slide 4: Bruidspaar (8-4- 2020)
Melding voorgenomen huwelijk
(Flits)huwelijk + partnerschap
Eigen locatie + Babs
Naamgebruik
Getuigen
Instemmingsverzoek + notificaties
UX
Proces
Techniek
Implementatie
Opmerkingen
Proces: kopietje paspoort, externe vaste locatie, verlopen melding moeten nog uitgezocht
Techniek: verwacht nog werk vanuit UX

## Slide 5: Medewerker (8-4-2020)
Meldingen afhandelen + notificaties
Beschikbaarheid Babs beheren
Beschikbaarheid locaties beheren
Overzicht Babs + locaties
Uitvoeren functionaliteit bruidspaar/ getuige/Babs
UX
Proces
Techniek
Implementatie
Opmerkingen
Techniek: verwacht nog werk vanuit UX

## Slide 6: Babs (8-4-2020)
Beschikbaarheid bevestigen
Agenda inzien
UX
Proces
Techniek
Implementatie
Opmerkingen
Dit zou in designweek opgepakt worden

## Slide 7: Beheerder (8-4-2020)
PDC bewerken
Annuleren/wijzigen reserveringen
Vasthouden locatie + Babs
100% via iDEAL
Kleuren, logo, lettertype
Rollen & autorisaties
UX
Proces
Techniek
Implementatie
Opmerkingen

## Slide 8: Verklaringen & controles (8-4-2020)
Curatele
Bloedverwantschap
Reeds getrouwd buitenland
Onder dwang
18+ (controle)
UX
Proces
Techniek
Implementatie
Opmerkingen
Proces: niet in MVP, dus niets mee gedaan. Pakken het wel mee met testen.

## Slide 9: Koppelingen (8-4-2020)
BRP
Open Zaak
Financieel systeem (CSV)
iDEAL
ADFS
UX
Proces
Techniek
Implementatie
Opmerkingen
Camunda
Camunda is toegevoegd
Open Zaak: koppeling is technisch gerealiseerd. Hier moeten alleen scherm voor worden aangepast

## Slide 10: Wat is er gerealiseerd sinds 11 maart?
Medewerkersportaal
Ontwerpen van de gemeentelijke processen in relatie tot de Huwelijksplanner

## Slide 11: Wat moet er nog gebeuren om MVP te realiseren?
Gebruikservaring van klanten onderzoeken en bouwen
Ambtenaren dashboard functionaliteit volledig maken
Proceslaag inrichten en koppeling HP, Camunda en zaaksysteem inrichten
Authorisatie voor ambtenaren uitwerken en inrichten
Betaalmogelijkheid en Financiële koppeling

## Slide 12: Wat moet er nog gebeuren (incl. size)?
…

## Slide 13: Wat is nog zinvol om te doen?
…

## Slide 14: Bruidspaar (26 feb 2020)
Melding voorgenomen huwelijk
(Flits)huwelijk + partnerschap
Eigen locatie + Babs
Naamgebruik
Getuigen
Instemmingsverzoek + notificaties
UX
Proces
Techniek
Implementatie
Opmerkingen
UX: Flits (nog) niks mee gedaan

## Slide 15: Medewerker (26 feb 2020)
Meldingen afhandelen + notificaties
Beschikbaarheid Babs beheren
Beschikbaarheid locaties beheren
Overzicht Babs + locaties
Uitvoeren functionaliteit bruidspaar/ getuige/Babs
UX
Proces
Techniek
Implementatie
Opmerkingen

## Slide 16: Babs (26 feb 2020)
Beschikbaarheid bevestigen
Agenda inzien
UX
Proces
Techniek
Implementatie
Opmerkingen

## Slide 17: Beheerder (26 feb 2020)
PDC bewerken
Annuleren/wijzigen reserveringen
Vasthouden locatie + Babs
100% via iDEAL
Kleuren, logo, lettertype
Rollen & autorisaties
UX
Proces
Techniek
Implementatie
Opmerkingen

## Slide 18: Verklaringen & controles (26 feb 2020)
Curatele
Bloedverwantschap
Reeds getrouwd buitenland
Onder dwang
18+ (controle)
UX
Proces
Techniek
Implementatie
Opmerkingen

## Slide 19: Koppelingen (26 feb 2020)
BRP
Open Zaak
Financieel systeem (CSV)
iDEAL
ADFS
UX
Proces
Techniek
Implementatie
Opmerkingen