**Werkafspraken Huwelijksplanner**

**Algemeen**

* Discussies met collega’s buiten het team gaan via de PO
* ELMO: Enough Let’s Move On (om te lange inhoudelijke gesprekken te voorkomen)

**Contact**

* Slack is het communicatiemiddel. Geen discussie op GitHub, wel het resultaat
* Bij geen reactie: follow-up (bellen, mailen, appen) ipv Fire & Forget

**Review**

* Review binnen zelfde sprint uitvoeren. Direct seintje geven als het klaar is om te reviewen
* Review wordt door de indiener van het issue uitgevoerd (assignee aanpassen)
* Vermelden wat er gereviewed moet worden en waar
* Akkoord: opmerking plaatsen dat het akkoord is en op done zetten
* Niet akkoord: op to do zetten, opmerking plaatsen en assignee aanpassen

**User stories**

* Size van user story: in 1 sprint af te handelen, anders splitsen
* Nieuwe user story maken als het gaat om nieuwe functionaliteit
* Let op de assignees
* Let op de labels

**Ready maken / refinement**

* Minimaal 1 uit elk team
* Starten met update sprint
* Van tevoren de hoog geprioriteerde issues lezen (ter voorbereiding)
* Volgorde: Make ready – ready for sprint – sprintbacklog
* Acceptatiecriteria / DoR

**Sizen**

Sizen als het op ready for sprint komt

**Borden**

* Sprint backlog
* Project backlog